# 技术服务合同

甲方：杭州星辰科技有限公司

乙方：上海云脉信息技术有限公司

合同编号：HT-2026-001

## 第一条 服务范围

乙方为甲方提供工业设备预测性维护系统的开发与部署服务。

## 第二条 付款方式

甲方在验收后十五个工作日内支付合同金额的百分之九十。

| 里程碑 | 时间 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一期交付 | 2026-11-30 | ¥ 38,400.00 |
| 二期交付 | 2027-03-31 | ¥ 89,600.00 |